Procès-verbal du 18.08.2025

Léo Mendes

2510 - Regulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovet

- M. Antonin Graf

- M. Léo Mendes

État des lieux

- Réceptions de la consigne et cahier des charges

- Présentation du projet par le mandant M.Graf

- Revue rapide du planning prédéfinis

Problèmes rencontrés

Question posée sur cahier des charges :

- Choix du processeur ? Raspberry CM5 obligatoire ?

- A quoi correspond l’équation dite « Dummy » pour le test ?

- Potentiomètre en série des résistances pour du fine Tuning ?

- Bypass manuel ou commander ?

- Comment fonctionne l’API Oblo ?

- Questionnement sur le financement des composants entre l’entreprise et l’écoles

Solutions proposées

- Réponses à mes différentes questions avec explications supplémentaires.

- Présentations de photos d’installations pour une meilleurs visualisations.

Décisions prises

- Lors de la finalisation de la BOM, celle-ci sera transmise au mandant. Les composants au prix élevé ainsi que les composants spécifiques comme les connecteurs « Wago Cage Clamp » seront fourni par le mandant.

Suite du projet / objectifs

- Fin de la schématique vendredi 22.08.2025

- Revue de la schématique Lundi 22.08.2025

- Finalisation du PCB vendredi 29.08.2025

Prochaine réunion:

22.08.2025, ???, ??? – Suivit projets.

25.08.2025, 9h30, Visioconférence – Review schémas

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovet

- M. Antonin Graf

- M. Grégoire Rossier

- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 18.08.2025

Léo Mendes